บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง

เรื่อง : 	ตรวจรับทางเบี่ยงตรงตามสัญญา แต่ใช้งานไม่ได้ ... ต้องรับผิดหรือไม่ ?

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕/๒๕๖๖)

ถาม : 	กรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับทางเบี่ยงตรงตามข้อกำหนดในสัญญา แต่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่ ?

ตอบ : 	สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเข้าเมือง ที่กำหนดให้มีงานก่อสร้างทางเบี่ยงด้วย ซึ่งเมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างทางเบี่ยง ผู้มีอำนาจมิได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอน
งานก่อสร้างทางเบี่ยงออกจากสัญญาจ้าง เมื่อการก่อสร้างทางเบี่ยงได้แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด
แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่เพียงตรวจรับงานตามสัญญา กรณีจึงมิใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานแต่อย่างใด